###### UMOWA MWK/ZP/      /2015

zawarta dnia ………… r. w Kielcach pomiędzy:

Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce NIP 657-17-47-625

reprezentowane przez:

- Janusza Karpińskiego - osobę wykonującą czynności zarządu w imieniu zarządcy - JKK CONSULTING Sp.z o.o.

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Jana Deńcy

zwane w dalszej części umowy "Zamawiającym (Inwestorem)”

a

.................................................................. zwaną w dalszej części umowy „Inspektorem  Nadzoru”.

Niniejsza umowa zawarta jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.).

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje obowiązki wykonywania czynności nadzoru inwestycyjnego związanego z realizacją zadania:

- Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w zakresie posiadanych środków finansowych

§ 2

- Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, polegającej na nadzorowaniu całości zadań mających za cel realizację Inwestycji, w tym m.in.:

  - weryfikacja dokumentacji technicznej ,udział w pracach nad przygotowaniem materiałów  do ogłoszenia  przetargu na kolejne etapy prac, udział w pracach projektowych po stronie Zamawiającego,

  - weryfikacja i aktualizacja kosztorysów inwestorskich

  - nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy  prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami ,

  - udział w radach budowy, sporządzanie  z tych narad protokołów i przekazywanie ich pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania

  - dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału,

  - sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym,

  - bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w formie raportu

  - potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości  do odbiorów częściowych przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych  Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbiorów częściowych Inwestycji oraz dokonanie odbiorów

  - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie trwania procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji po jej zakończeniu,

  - występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

  - wnioskowanie  do  Zamawiającego   o naliczanie kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców

  - przeprowadzenie wszelkich przeglądów (gwarancyjnych, pogwarancyjnych  , okresowych itp. ) Inwestycji realizowanej przez Muzeum w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (w tym również przeglądów poprzednich etapów  Inwestycji) , oraz egzekwowanie  wykonania  zaleceń  pokontrolnych na inwestycji w Mauzoleum w Michniowie.

  - archiwizacja  wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej  inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 3

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  będzie  wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, pełnomocnictw.

- Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takiej potrzeby. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wymienione w ust. 2 pełnomocnictwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przyjąć i wypełniać z profesjonalną starannością (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

### II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

### § 4

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2017r.

- Za termin rozpoczęcia Umowy i realizacji zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonych Umową, ustala się dzień podpisania niniejszej Umowy.

##### III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

##### § 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a. do udziału w odbiorach częściowych i końcowych,

- do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego uwagi i/lub zastrzeżenia, na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji,  bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trybie określonym w §9 ust.6 niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

- pokrywanie kosztów:

I	postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie i do wysokości określonego w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,

II	innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych.

- udzielenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,

- W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy a będące w posiadaniu Zamawiającego

- Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

- Zamawiający nie zabezpieczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pomieszczeń do wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych środków, urządzeń etc, które zabezpieczy na własny koszt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

§ 7

Zamawiający wyznacza osobę, która ze strony Zamawiającego jest uprawniona do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy. Tą osoba jest:

- Kierownik Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego

#### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

§ 8

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność oraz zapewnienie ochrony praw i interesów Zamawiającego, podejmowanie wszelkie niezbędnych działań dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania  opóźnień w stosunku do harmonogramu robót, bez względu na przyczynę ich powstawania.

§ 9

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

- Strony postanawiają, iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

Czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:

- ………………….. posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ....................... z dnia ............................. wpisany na listę członków  ................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o numerze ewidencyjnym .............................., który dodatkowo będzie pełnił funkcję koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru.

- .................................. posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ............................... z dnia ........................................... wpisany na listę członków  ........................................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  o numerze ewidencyjnym ..........................,

- ................................... posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nr ......................... z dnia ....................................... wpisany na listę członków  ........................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym .............................,

- ……………………… posiadający uprawnienia w specjalności drogowej nr ......................... z dnia ....................................... wpisany na listę członków  ........................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym .............................,

- ……………………… posiadający uprawnienia w specjalności teletechnicznej nr ......................... z dnia ....................................... wpisany na listę członków  ........................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym .............................,

- ..................................... - ekspert do spraw  audiowizualnych , którego zadaniem będzie  nadzór  nad zakupem oraz  zainstalowaniem  wyposażenia audiowizualnego  obiektu

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas wykonująca prace.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie dokonywał bardzo wnikliwie i szczegółowo sprawdzenia kosztorysów oraz faktur wystawianych  przez wszystkie podmioty w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego m. in. pod kątem zasadności poniesienia danych kosztów w związku z projektem budowlanym,

#### V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 10

- Całkowite wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie  wynosi: netto: ......................... złotych VAT (23%): ............................... złotych brutto: ................................. złotych (słownie: .............................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. Wynagrodzenie  określone w ust.1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów postępowań administracyjnych i sądowych do wysokości określonych w przepisach wskazanych w §6 ust.1 lit. d) ppkt I) niniejszej Umowy.

- Muzeum zastrzega, że w przypadku  nieotrzymania  dotacji na realizację zadania   w latach 2015-2017 odstąpi od  umowy  na nadzór  nad realizacją  tego zadania, w takiej części , na którą nie otrzyma dofinansowania.

- Rozliczenia  z wykonawcą prowadzone będą na podstawie protokołów odbioru robót oraz na podstawie faktur częściowych wg zakończenia poszczególnych etapów budowy, wynikających z opracowanego przez Wykonawcę robót i przyjętego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej  procentowo ( ..... %) od wartości  robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dojazdu na plac budowy.

- Rozliczenie pracy dokonywane będzie sukcesywnie

- Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia o której mowa w ust.1.

- W przypadku zmniejszenia się wartości całkowitej inwestycji Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie   proporcjonalnie  ( procentowo ) wg wartości  zrealizowanej i nadzorowanej  inwestycji.

- Nie przewiduje sie zwiększenia wartości  umowy , niezależnie od  ewentualnego wzrostu wartości realizowanej inwestycji.

§ 11

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Dniem płatności wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### VI. RAPORTOWANIE

§ 12

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w    następującym cyklu:

  - raporty comiesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania  inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem robót, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,  raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,

- Brak przekazania raportu, o którym mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do czasu jego przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 17 i 19 Umowy i/lub naliczania kar umownych.

- Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w § 14 pkt 1 Umowy.

- Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany raz na miesiąc, przedstawiać Zamawiającemu dokumentację  fotograficzną ilustrującą postęp robót.

#### VII. UBEZPIECZENIE

§ 13

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej  Umowy, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion) - na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

## VIII. KARY UMOWNE

# § 14

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną w razie odstąpienia przez  Inspektora nadzoru Inwestorskiego od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 10 ust 1. niniejszej Umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od Umowy.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.

- Zapłata przez Zamawiającego kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej.

§ 15

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w razie odstąpienia od Umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - w razie nie złożenia raportu miesięcznego, w terminie określonym odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt a) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy -  w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1    niniejszej Umowy,

  - naruszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  obowiązków określonych w §13 ust. 2 niniejszej  Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §10 ust 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia.

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zapłata przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

IX. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 16

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania

- Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

  - nie przekazania przez Zamawiającego danych i materiałów w zakresie lub terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, 3 niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 17

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - przerwania wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z Umowy, o ile  przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

  - nie przedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące ewentualnie nie uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

  - jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - wykonywania Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obowiązków wynikających z Umowy,

  - rozpoczęcie likwidacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

  - wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

  - wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym,

  - naruszenie zobowiązania z §13 niniejszej Umowy,

  - narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - nie uzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie  środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 18

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności,

- nie zatwierdzenie raportu miesięcznego w terminie 7 dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny.

§ 19

- W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w §17 ust.1 pkt. f), g) Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy.

§ 20

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Strony zgodnie  oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest  niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji  organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 22

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

1.   Zmiana danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3.   Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.......................... 						...............................

Zamawiający				                           Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego